项目管理文档

FlowMind Agent
基于飞书生态的 AI 内容运营与知识管理智能体平台

日期：2026年6月

目录

1  项目基本信息	4

1.1  项目概述	4

1.2  项目定位	4

1.3  项目目标	4

1.4  开发环境与工具	5

2  项目团队成员与分工	6

2.1  团队组织架构	6

2.2  成员能力矩阵	7

2.3  工作量分配	7

3  组织方式与协作规范	10

3.1  代码仓库与分支管理	10

3.1.1  分支策略	10

3.1.2  协作流程	10

3.1.3  Commit 规范	11

3.2  目录与模块约定	11

3.3  扩展能力开发规范	13

3.4  沟通与协作工具	13

4  开发计划与进度管理	15

4.1  项目整体里程碑	15

4.2  详细任务分解（WBS）	15

4.3  进度跟踪机制	19

5  质量保证计划	20

6.1  代码质量控制	20

6.2  功能测试要点	20

6.3  文档质量控制	21

6  交付物清单	22

1  项目基本信息

1.1  项目概述

项目名称：基于飞书生态的 AI 内容运营与知识管理智能体平台

项目简称：FlowMind Agent

开发周期：2026年5月20日 - 2026年6月20日

项目仓库：GitHub（https://github.com/0225pang/FlowMind-Agent）

1.2  项目定位

FlowMind Agent 是一个面向内容运营、教育服务、个人 IP 运营和小型团队协作场景的 AI 智能体平台。系统以网页端 AI 对话工作台为统一入口，结合飞书生态中的文档、多维表格、任务协作、群机器人等能力，配合本地业务数据库、向量数据库和大模型 API，实现内容选题生成、资料库整理、知识问答、学员信息管理、院校项目情报管理、数据可视化和任务协同。

1.3  项目目标

本项目作为软件工程课程结课设计 Demo，核心目标如下：

① 构建一个前后端分离的、具有明确业务价值的 AI 智能体平台，而非简单的聊天机器人。

② 在 Demo 阶段完成 AI 工作台、内容运营、知识管理、学员管理、院校情报、数据分析、飞书同步七大核心模块的开发。

③ 通过 Agent Router 自动路由、LLMClient 抽象、AgentExtension 工具扩展等机制，展示良好的软件架构设计能力。

④ 输出完整的软件工程文档体系（需求文档、设计文档、项目管理文档）。

⑤ 合理运用 Git 团队协作、模块化开发、分支管理等软件工程实践。

1.4  开发环境与工具

| 类别 | 工具/环境 | 版本/说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 | 主要开发环境 |
| IDE（后端） | IntelliJ IDEA | Java 开发与调试 |
| IDE（前端） | VS Code | Vue 3 / TypeScript 开发 |
| JDK | OpenJDK 17 | LTS 版本 |
| Node.js | 18+ | 前端构建与包管理 |
| 构建工具 | Maven Wrapper (mvnw) | 后端依赖管理与构建 |
| 数据库 | MySQL 9.x (Docker) | 结构化业务数据存储 |
| 向量数据库 | Weaviate (Docker) | 知识库语义检索 |
| 版本控制 | Git + GitHub | 代码版本管理与团队协作 |
| 项目管理 | GitHub Issues / Projects | 任务追踪（推荐） |
| 文档 | Microsoft Word / Markdown | 工程文档撰写 |
| API 调试 | Postman / Swagger UI | 接口测试 |

2  项目团队成员与分工

2.1  团队组织架构

项目团队采用以组长为核心的协作模式，组长负责整体架构设计、主分支管理和代码审查，各成员根据分工独立负责特定模块的开发。组织架构如下：

| 角色 | 职责描述 | 对应人员（待填写） |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 整体系统架构设计、核心模块开发、主分支管理、代码审查与合并、技术难点攻关、文档审核 | 庞宵 |
| 后端开发（AI 智能体） | ai-agent-service 模块开发：Agent Router、LLMClient、AgentExtension、SSE 流式输出、会话管理 | 庞宵 |
| 后端开发（内容运营） | content-service 模块开发：内容 SOP、主题库/文案库/日历、Port/Adapter 架构实现 | 庞宵 |
| 后端开发（知识库 + 飞书） | knowledge-service 和 feishu-service 开发：向量检索、Weaviate 集成、飞书 API 桥接 | 庞宵 |
| 后端开发（业务服务） | user-service、student-service、school-service、analytics-service 开发：用户认证、学员管理、院校情报、数据分析 | 庞宵 |
| 前端开发（AI 工作台 + 核心页面） | AI 工作台界面、SSE 流式展示、Thinking/Trace 面板、主布局、路由守卫 | 季晓康、王宇璇 |
| 前端开发（业务页面） | 内容运营、知识库、学员管理、院校情报、数据分析、飞书同步、系统设置页面 | 季晓康、王宇璇 |
| 桌面客户端开发 | desktop_fronted 桌面客户端（Python/Tkinter 或 PySide）开发 | 季晓康、王宇璇 |
| 文档与测试 | 系统需求文档、设计文档、项目管理文档撰写、功能测试与截图、演示脚本准备 | 庞宵、季晓康、王宇璇 |

2.2  成员打分

3  组织方式与协作规范

3.1  代码仓库与分支管理

项目代码托管于 GitHub：https://github.com/0225pang/FlowMind-Agent

3.2  协作流程

① 组长创建 GitHub 仓库，初始化项目结构，搭建前端和后端基础框架，推送到 main 分支。

② 各成员从仓库中拉取代码。

③ 成员独立开发，定期提交（小步提交，清晰的 commit message）。

④ 功能开发完成后，成员将功能推送到远程仓库，由组长进行代码审查。

⑤ 组长确认是否存在问题或冲突。

3.3  目录与模块约定

项目采用前后端分离的目录结构，各模块职责明确，避免代码混杂：

后端模块结构（backend/）：

| 模块目录 | 对应 Maven artifact | 职责 |
| --- | --- | --- |
| app-service/ | app-service | 聚合启动入口，包含 FlowMindApplication 主类 |
| gateway-service/ | gateway-service | 统一路由、CORS 配置 |
| user-service/ | user-service | 用户认证、角色权限管理 |
| ai-agent-service/ | ai-agent-service | AI 智能体核心：Agent Router、LLMClient、Extension |
| content-service/ | content-service | 内容运营：Port/Adapter 架构、SOP 引擎 |
| knowledge-service/ | knowledge-service | 知识库管理、向量检索、Weaviate 集成 |
| student-service/ | student-service | 学员画像与申请进度 |
| school-service/ | school-service | 院校信息与项目情报 |
| analytics-service/ | analytics-service | 数据分析与图表接口 |
| feishu-service/ | feishu-service | 飞书能力封装与 Mock |
| common-core/ | common-core | 公共工具：ApiResponse、IdGenerator |
| common-security/ | common-security | 安全基础：AuthInterceptor、TokenUtil |
| common-web/ | common-web | Web 配置：OpenApiConfig、CORS |

前端目录结构（frontend/src/）：

| 目录 | 职责 |
| --- | --- |
| api/ | API 客户端封装（fetch + SSE EventSource） |
| components/ | 可复用 Vue 组件 |
| layouts/ | 布局组件（MainLayout.vue） |
| router/ | Vue Router 路由配置与守卫 |
| stores/ | Pinia 状态管理（auth、sessions 等） |
| views/ | 页面视图组件 |
| assets/ | 静态资源 |

其他重要目录：

| 目录 | 说明 |
| --- | --- |
| docs/ | 项目文档：需求文档、设计文档、API 文档、架构图等 |
| desktop_fronted/ | 桌面版客户端前端代码 |
| test/ | 测试代码 |
| docs/submission/ | 课程提交文档：系统需求文档、系统设计文档、项目管理文档 |
| desktop_fronted/ | 桌面客户端（Python） |
| backend/sql/ | 数据库初始化脚本（schema.sql + mock-data.sql） |
| scripts/ | 辅助脚本 |
| .gitignore | Git 忽略规则（含 Python .venv、__pycache__、Node modules 等） |

3.4  沟通与协作工具

| 工具 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GitHub | 代码管理 + Issue 追踪 | 所有代码变更通过 GitHub 管理，建议利用 Issues 追踪任务和 Bug |
| 微信群 | 日常沟通与同步 | 紧急问题和每日进度同步 |
| 线下会议 | 阶段回顾与评审 | 需求分析、设计评审、集成测试等关键节点进行线下讨论 |

4  开发计划与进度管理

5  质量保证计划

5.1  代码质量控制

① 代码风格统一：后端 Java 代码遵循 Spring Boot 通用规范（Controller-Service-Mapper 分层）；前端 Vue 代码遵循 Vue 3 Composition API 风格，使用 TypeScript 定义接口类型。

② 代码审查：组长对代码进行审查，重点关注：接口设计合理性、异常处理完整性、敏感信息不泄露、模块边界是否清晰。

③ 敏感信息检查：每次提交前确认：application-local.yml 不进入 Git、前端代码中无硬编码的 API Key、飞书 Token 等敏感信息。

④ 构建检查：提交前确保后端 Maven 编译通过（mvnw compile），前端 Vite 构建通过（npm run build）。

5.2  功能测试要点

核心功能测试清单：

| 测试项 | 测试内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 登录/注册 | 正常登录、错误密码、未登录拦截、注册重复用户名 | 登录成功获取 Token、错误有提示、未登录跳转登录页 |
| AI 工作台问答 | 输入问题 → SSE 流式返回 → 显示回答 | 流式输出正常、回答内容合理（或 Mock 数据合理） |
| Agent 自动路由 | 输入不同类型问题（内容/知识/学员/院校/飞书） | 自动识别意图并路由到对应 Agent |
| Thinking 展示 | 模型返回思考过程 | 前端可折叠展示 Thinking 区域 |
| Trace 展示 | 工具调用结果 | 前端可展开查看工具调用的输入输出 |
| 内容主题库 | 新增/删除/评分/查看主题 | CRUD 正常、评分正常保存、历史文案可查看 |
| 知识库检索 | 输入查询文本 → 向量检索 → 返回结果 | 返回相关文档及相似度、无结果时正确降级 |
| 学员管理 | 新增/编辑/删除学员、申请进度管理 | CRUD 正常、数据正确保存 |
| 飞书同步 | 飞书文档同步、同步日志 | Mock 模式下返回模拟同步结果 |
| 数据分析 | 各图表数据加载与展示 | ECharts 图表正常渲染、数据与数据库一致 |
| 会话历史 | 切换会话、查看历史消息 | 历史消息完整展示、Thinking/Trace 可回看 |

5.3  文档质量控制

① 需求文档、设计文档、项目管理文档三份核心文档需要相互一致（项目名称、模块划分、技术选型等）。

② 文档中不出现真实 API Key、密码、隐私数据。

③ 图表需要图名、图注和说明文字。

6  交付物清单

| 序号 | 交付物 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统需求文档 | Word (.docx) | 包含项目可行性分析、功能分析、原型设计、开发计划、领域模型、动态模型、非功能性需求等 |
| 2 | 系统设计文档 | Word (.docx) | 包含技术选型、系统架构、组件与模块设计、数据架构、服务协作、安全设计、部署方案、技术关键点等 |
| 3 | 项目管理文档 | Word (.docx) | 包含团队分工、协作规范、开发计划、风险管理、质量保证、配置管理等 |
| 4 | 项目源代码 | GitHub 仓库 | 包含完整的前端、后端、桌面客户端源代码及配置文件 |
| 5 | 数据库脚本 | SQL 文件 | backend/sql/schema.sql + mock-data.sql |
| 6 | README.md | Markdown | 项目说明、启动步骤、技术栈、目录结构 |
| 7 | API 文档 | Swagger/OpenAPI | 自动生成的接口文档 |
| 8 | 运行截图 | PNG/JPG | 各页面实际运行截图（登录、AI 工作台、内容管理、知识库、学员管理等） |
| 9 | Git 提交历史 | Git Log | 可展示团队协作过程和开发节奏 |